|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Probabilidad** | **Efectos** | **Solución** |
| Miembro enfermo | Moderada | Tolerable | Conocer todos el trabajo de todos, para poder así sustituirnos |
| Perdida datos | Baja | Catastrófica | Hacer una copia de seguridad de los datos que tengamos |
| Cambio requisitos | Moderada | Serio | Evaluar el impacto de estos cambios y aumentar la ocultación del diseño |
| Reducción de presupuesto | Baja | Catastrófica | Redactar un documento mediante el cual hagamos saber a la empresa la importancia de nuestro proyecto |
| Competencia | Alta | Serio | Lograr que nuestro proyecto destaque sobre el resto |
| Tiempo necesario sobrestimado | Alta | Serio | Reasignar el tiempo para el resto de tareas involucradas con la sobrestimada |
| Abandono de algún miembro | Baja | Serio | Reasignar las tareas que el miembro debía realizar |
| Falta de disponibilidad | Alta | Tolerable | Informar sobre lo que se habló en la reunión |
| Personal no cualificado | Baja | Catastrófica | Alertar al cliente de los posibles retrasos y dificultades, además de formar al equipo |